Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente con confianza media

**Descripción de las a actividades por semana**

Semana 1 (30 de enero a 3 de febrero del 2023): Planeación estratégica (Creación de la empresa)

Semana 2 (6 de febrero a 10 de febrero del 2023): Planeación estratégica (Centralización y exposición de la idea del proyecto)

Semana 3 (13 de febrero a 17 de febrero del 2023): Análisis (Elaboración del instrumento de recopilación de datos, redacción del análisis de requerimientos y del documento técnico)

Semana 4 (20 de febrero a 24 de febrero del 2023): Análisis (Exposición del documento de requerimientos, realizar correcciones pertinentes dentro de la documentación y entrega de actividades)

Semana 5 (27 de febrero a 1 de marzo del 2023): Fin del análisis

Semana 6 (8 de marzo a 10 de marzo del 2023): Diseño (Elección de paleta de colores, tipografía y comienzo de Look & Feel)

Semana 7 (13 de marzo a 17 de marzo del 2023): Diseño (Conclusión de Look & Feel y exposición del mismo)

Semana 8 (20 de marzo a 24 de marzo del 2023): Diseño (Elaboración de casos de uso)

Semana 9 (27 de marzo a 31 de marzo del 2023): Diseño (Exposición de los casos de uso)

Semana 10 (3 de abril a 7 de abril): Fin del diseño y comienzo del desarrollo

Semana 11 (10 de abril a 14 de abril): Desarrollo (Diseño de back y front y elaboración de las identidades de relación así como también del diccionario)

Semana 12 (17 de abril a 21 de abril del 2023): Desarrollo (Continuación del diseño de back y front y comienzo del diseño de la base de datos)

Semana 13 (1 de mayo a 5 de mayo del 2023): Desarrollo (Continuación del diseño de back y front e integración de la base de datos al sistema)

Semana 14 (8 de mayo a 12 de mayo del 2023): Desarrollo (Ajuste de últimos detalles en back y front y conclusión de los mismos)

Semana 15 (15 de mayo a 19 de mayo del 2023): Fin del desarrollo y comienzo de pruebas

Semana 16 (22 de mayo a 26 de mayo del 2023): Fin de las pruebas, entrega, implementación y presentación del proyecto

Semana 17 (2 de junio y 3 de junio del 2023): Expobátiz